
P(2017)167号地块项目规划与建筑方案设计
合作单位征集
招标文件
招标人：湖北省建筑设计院
2018年9月
目录
2第一章  招标公告


4第二章  投标须知


4一、总则


5二、投标文件的编制


6三、报价要求


6四、投标文件的份数、封装和递交


6五、投标文件的修改和撤回


6六、专家小组的组建与评标的步骤


6七、评标办法


8八、签订合同


8九、适用法律


9第三章  设计合同


22第四章  投标文件格式


23一、
投标一览表


24二、
法定代表人身份证明及授权委托书


26三、
承诺书


27四、
投标人概况


28五、
投标人证照及其他证明材料


29六、
项目负责人简历表


30七、
设计团队


31八、
近3年完成的类似项目一览表


32九、
获奖及其他材料


33十、
技术部分




第一章  招标公告
湖北省建筑设计院公开征集P(2017)167号地块项目规划与建筑方案设计合作单位，欢迎符合条件的潜在投标人报名参加。
一、项目概况

P(2017)167号地块项目位于东湖开发区花山大道以西、春和路以南，用地性质居住用地，规划用地总面积约58746.64 平方米，其中净用地面积约51755.06 平方米，总建筑面积约88000平方米，计容建筑面积约63000平方米。
二、招标内容

本次招标为P(2017)167号地块项目规划与建筑方案设计工作，设计内容为规划设计、方案设计、方案深化设计。
三、工期要求

30日历天。
四、资格要求

1.投标人必须持有工商行政管理部门核发的营业执照并具有独立法人资格。
2.投标人具备建设行政管理部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程专业）设计甲级及以上资质。

3.拟派的项目负责人须具备国家一级注册建筑师资格且具备中级及以上职称，并在类似工程设计业绩中担任过项目负责人。

4. 投标人近三年至少具有一项类似业绩。(类似业绩指建筑面积9万方以上住宅项目业绩) ,需提供合同关键内容复印件等证明材料。
5. 投标人须提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明。
6．投标申请人2017年具有相关资质的审计单位出具的年度审计报告（至少应包括财务报表说明、资产负责表、现金流量表、利润及利润分配表），报表、报告应清晰可见，未出现亏损。
7．本次招标不接受联合体投标。

五、招标文件获取
凡有意竞标者均可于2018年9月17日至2018年9月21日，每天上午09时至11时，下午14时至17时（北京时间，下同；国家法定节假日除外）到湖北省建筑设计院（地址：武汉市江夏区文化大道399号联投大厦21楼）凭法定代表人授权委托书报名及领取招标文件，详情请登陆湖北省建筑设计院官方网站（http://www.hbadi.net）。
六、文件递交

投标文件应在2018年10月9日14:30之前递交至湖北省建筑设计院21楼，迟到的文件不予接受，招标人将在同一时间和地点进行开标，投标人应派代表出席会议并签字确认开标结果。

招 标 人：湖北省建筑设计院
地    址：武汉市江夏区文化大道399号联投大厦21楼
联 系 人：叶乔伊，谢成
电    话：13469967882,15623609035
邮    箱：872748635@qq.com
网    址：http://www.hbadi.net
第二章  投标须知
一、总则
1.适用范围
1.1 本文件仅适用于P(2017)167号地块项目规划与建筑方案设计合作单位征集

2.定义
2.1  “招标人”是指：湖北省建筑设计院

2.2  “投标人”是指：响应本文件要求，参加投标的法人或者其他组织。如果该投标人在本次招标中成交，即成为“中标候选人”。
2.3  “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.4  “服务”是指：除货物和工程以外的其他对象。
2.5  “投标文件”是指：投标人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3．投标人的基本条件
  （1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件：

A、具有独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  

D、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（2）、在国内注册的具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉。且独立承担过类似项目设计工作。
（3）、担任本项目的设计负责人必须为本单位正式建筑设计人员，应具备有效的国家一级注册建筑师执业证书；

（4）、法律、行政法规规定的其他条件。

（5）、本项目不接受联合体投标；

（6）、本项目采取资格后审方式。
4．投标费用
4.1  投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论开评标结果如何，招标人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
二、投标文件的编制
1．投标文件编制基本要求
1.1  投标人对投标文件的编制应按要求装订和封装，投标文件用纸外现尺寸应统一为A4纸规格。

1.2  投标人提交的投标文件就有关内容的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞投标文件时以翻译文本为主。
1.3  投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
1.4  投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
1.5  如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。
1.6  投标文件的组成
投标文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。
1.6.1  价格文件
1）投标一览表； 
1.6.2  商务技术文件(要求提供的必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其投标文件)
1）法定代表人身份证明复印件（加盖公章）和法定代表人授权委托书原件（如参会代表不是法定代表人时）；

2）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一证照）、资质证书、类似业绩合同等其他证明文件；

3）担任本设计项目负责人应具备国家一级注册建筑师资格，至少具备一项类似项目设计业绩； 
4）技术文件有关资料。
5）供应商认为需要提供的其他有关资料。
2．资格后审资料：无需提供原件。
3．计量单位
除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。
三、报价要求

1．本次项目投标报价不得高于人民币170万元，否则视为废标处理。
2．中标候选人负责完成本项目要求的全部工作。
3．本招标项目为P(2017)167号地块项目规划与建筑方案设计合作单位征集。
四、投标文件的份数、封装和递交
1．投标文件的份数、封装
1.1投标文件应用A4规格纸张胶装成册，正本一份，副本二份（并注“正本”或“副本”字样）,所有投标文件应包在一个封套内，并在封口处加盖公章。
1.2 开标会场投标人需持本人身份证和法人授权委托书递交投标文件并在投标文件送达表上签字。否则，投标文件将被不予接受。
2．投标文件的递交
2.1  所有投标文件应于规定的时间前递交到湖北省建筑设计院21楼。
五、投标文件的修改和撤回
1．投标人在递交投标文件后，可以修改其投标文件，但投标人必须在规定的递交截止期之前将修改的投标文件递交到（湖北省建筑设计院）。在投标截止期之后，投标人不得对投标文件做任何解释。
2．投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交截止期之前以书面形式告知（湖北省建筑设计院）。
3．投标人所提交的投标文件在开标会结束后，无论中标与否都不退还

六、专家小组的组建与评标的步骤
1．评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员由五名专家组成。
七、评标办法
采用综合评标法。评分由三部分组成，报价30分，商务部分30分，技术部分40分。
	评分因素
	各评分因素细分项
	分值
	评分标准

	投标报价
	投标报价
	（30分）
	所有有效投标的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值，作为评标基准价（如果有效投标人少于5家时，则计算算术平均值时不去掉最高值和最低值）；每高于评标基准价1%扣2分，低于评标基准价1%扣1分。最多扣30分。

	商务评审
	业绩及获奖证明
	（15分）
	业绩（15分）：投标人近三年每有1项类似业绩得3分（满分15分）；

	
	
	（2分）
	投标人近三年获省级工程设计同类奖项的，每有1项，得1分，本项最高得2分。

	
	人员情况
	（13分）
	a)项目负责人具有建筑类注册执业资格的得3分，其他1分；
项目负责人具有建筑相关专业高级职称得3分；其他得1分。
项目负责人近三年内具有类似业绩的每有1项得1分，最高得2分；

	
	
	
	b)根据设计人员配备合理性、数量，人员受教育、培训程度，工作资历、专业水平和种类酌情打分，得1-5分。

	技术评审
	设计方案思路
	（20分）
	对项目理解全面，设计思路清晰，技术经济合理，符合项目用地条件和周边环境。优秀13-20，良好7-12，一般4-7，差0-3分。

	
	设计质量及进度保证措施
	（5分）
	有设计质量目标承诺和设计进度目标承诺的得2分。

	
	
	
	设计质量的保证措施具体详细，可行性强；设计进度满足招标人需求，安排合理。保障措施得当，可行性强的，得2-3分，其他得0-1分。

	
	投资目标承诺和控制
	（5分）
	有投资目标承诺的得2分。

	
	
	
	工程投资控制措施具体详细，可行性强、能有效控制工程投资、保证工程质量者得2-3分，其他得0-1分。

	
	提供优质服务的保障措施
	（5分）
	提供优质服务（包括后续设计服务）的保证措施具体详细，可操作性强且有具体、全面和明确承诺者得3-5分，其他得0-2分。

	
	组织协调能力
	（5分）
	与各单位的沟通协调能力：有目标承诺得2分；

	
	
	
	措施具体可行性强2-3分，其他得0-1分。


投标人最终得分为各评委评定分数的算术平均值（精确到小数点后两位）。

八、签订合同

中标候选人应在《中标通知书》发出之日起7天内与招标人签订合同。
九、适用法律

投标当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。
第三章  设计合同
建设工程设计合同(一)

（民用建设工程设计合同）

工 程 名 称：                                    

工 程 地 点：                                    

合 同 编 号：                                     

（由设计人编填）

设计证书等级：                                    
发   包   人：                                    

设   计   人：                                    

签  订 日 期：                                    
	中华人民共和国建设部
	监制

	国家工商行政管理局
	


发包人：                                                     
设计人：                                                     
建设方：                                                     
发包人委托设计人承担                            工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条  本合同依据下列文件签订： 
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。 
第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 
	序号
	分项目名称
	建设规模
	设计阶段及内容
	估算总投资（万元）
	费率
%
	估算设计费（元）

	
	
	层数
	建筑面积（㎡）
	方案
	初步设计
	施工图
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明
	


第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第五条  本合同设计收费估算为        元（               元整）人民币。设计费支付进度详见下表。 
	付费次序
	占总设计费比例（％）
	付费额（元）
	付费时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明： 
1．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.本合同履行后，定金（预付款）抵作设计费。
3.设计人在申请付款前需提供足额的增值税专项发票。
4.以上合同费用需在建设方支付至甲方后才可按比例支付。
第六条  双方责任 

6.1发包人责任： 

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
6.1.3发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向建设方之外的第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任：
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：                                 。

6.2.3设计合理使用年限为        年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向建设方之外的第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条  违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成设计成果有误或工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的   %。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条   其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。
8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第      种方式解决；（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。

8.8本合同一式   份，发包人   份，设计人   份。
8.9本合同经双方签章后生效。

8.10本合同生效后，双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人名称：                        设计人名称： 

（盖章）                             （盖章） 
法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字） 
委托代理人：（签字）                  委托代理人：（签字） 
住    所：                           住    所： 
邮政编码：                           邮政编码：
电    话：                           电    话：
传    真：                           传    真：
开户银行：                           开户银行： 

银行帐号：                           银行帐号： 
         年    月    日                       年    月    日

附件1：设计工作内容清单

设计工作的主要内容与范围包括但不限于以下所列：

1、规划与方案设计阶段

1.1设计工作内容：

1.1.1 按照政府部门颁发的设计条件和城市规划管理规定，完成规划深化设计，包括景观概念设计与竖向规划设计；

1.1.2 完成各种交通流线组织设计，包括各种车行路线，如消防车、小汽车、垃圾清运车、货物装卸及各种人流路线，如商业人流与住宅人流等；

1.1.3 根据甲方提供的物业管理用房的要求，对物业管理用房进行布局、定位；

1.1.4 根据甲方提供的设计任务书，负责完成方案设计以及表达，提供不少于两个方案供甲方选择，并按甲方意见和要求修改设计方案；

1.1.5 提供一份需甲方确认的建筑外立面材料清单，以便甲方对材料进行分析比较；

1.1.6 根据发包人与委托方提供的有关规划、建筑意见及其它各专业初步设计建议完成设计调整；

1.1.7 为确保方案能顺利通过各政府部门审批，乙方应积极配合甲方和丙方提供审批过程需要的相关技术支持，包括必要的展示性图纸、文本说明。

1.2
提交成果内容：

1.2.1 设计说明及经济指标；

1.2.2 总平面图；

1.2.3 景观概念设计图；

1.2.4 交通组织系统图；

1.2.5 竖向规划设计图；

1.2.6 总体鸟瞰图；

1.2.7 反映建筑物标准层平面的总平面图；

1.2.8 反映建筑物首层平面的场地竖向设计图；

1.2.9 各建筑平、立、剖面图；

1.2.10 地下室各层平面图、剖面图；

1.2.11 各建筑单体立面渲染图、透视图；

1.2.12 住宅建筑单元入口透视图；

1.2.13 重要空间节点的透视图；

1.2.14 住宅单元及其裙楼部分首层平面及环境示意图；

2、初步设计阶段

2.1设计工作内容：

2.1.1 协调配合丙方各专业对设计方案进行深化整合；

2.1.2 审核丙方有关建筑重要公共空间的管线综合设计是否满足乙方的设计要求；

2.1.3 根据人防设计单位的地下室人防方案设计完成对地下室的设计方案调整；

2.1.4 协调配合室内方案设计进行主要公共空间（包括住宅大堂、地下室电梯大堂、各标准层电梯厅）与户内空间初步放大平面设计；

2.1.5 根据市政与景观设计方案对规划与单体的设计方案进行深化完善；

2.1.6 配合丙方进行地下室顶板初步方案设计；

2.1.7 协调配合甲方聘请的专业顾问公司（如灯光设计、标识设计、车库设备公司等）进行对建筑图纸的优化和调整；

2.1.8 把甲方提供的各设备专业公司的初步技术资料（包括电梯、小型中央空调、橱柜、洁具、户门、户内配电箱、可视对讲等）整合到建筑专业的设计文件中；

2.1.9 完成外立面主要节点的细部设计方案，包括女儿墙或檐口、架空层、单元入口、门窗百叶、雨棚、阳台栏杆、立面材料转折变化处等；

2.1.10 结合建筑节能设计，协助甲方对建筑外立面材料，如玻璃，外墙饰面材料等进行选择；

2.1.11 负责完成建筑专业初步设计深度的设计文件；

2.1.12 根据甲方提供的本项目安防系统设计初步方案，完善小区出入口、单元入口、道路系统与竖向交通体系的设计。

2.2
提交成果内容

2.2.1 建筑专业初步设计深度的文件；

2.2.2 外立面主要节点详图，重要节点应提供彩色轴测图或剖视图；

2.2.3 外立面材料拼贴分缝大样；

2.2.4 外立面幕墙部分的外部尺寸详细图纸；

2.2.5 提供整合各专业设计要求后的最终建筑设计方案效果图，包括：总体鸟瞰图(不超过2张)；各住宅建筑单体、住宅建筑单元入口、裙楼外立面渲染图和透视图（不超过6张）；重要空间节点透视图（不超过4张）

2.2.6 提供建筑外墙材料、构配件明细及技术要求；

3、施工图设计与施工配合阶段

3.1甲方将自行负责施工单位和工程监理单位的招标选择以及主要材料和设备的招标采购。丙方提供招标所需的有关建筑外围护体系的设计施工文件技术要求、技术规范和技术资料，并对投标的技术图纸、技术文件进行审核，乙方配合上述工作。

3.2负责对丙方提交的施工审查图与正式施工图进行审核，以保证符合原有的设计意图。乙方必须在15日内提交审查结果，否则甲方将直接按丙方的设计图纸组织施工，而带来的设计效果、质量与方案阶段不符的后果由乙方承担。

3.3对其他设计供方和施工单位提交的施工深化图纸（如门窗施工图、幕墙施工图、灯光施工图等）进行审核，并在15日内提交审查结果，以保证方案阶段设计效果得以体现。

3.4配合材料部品的选板工作。

3.5负责提交外立面施工控制手册，内容包括最终定稿的外立面效果图、立面分色图、立面详图、部件详细尺寸大样、材料说明等内容，作为今后与外立面装饰工程施工单位交底的依据。

3.6乙方在施工过程中应根据甲方的要求，进行定期的工地现场建设考查，以审查施工过程是否符合设计意图，以及其他在施工中与设计意图相关的变化。
附件2：规划设计条件
武规（东开）[2017] 15 挂
经我局研究，同意EP（2017）004号地块按以下要求进行规划设计：
一、规划用地情况
1、规划用地总面积 58746.64  平方米（以实测为准），其中：净用地面积 51755.06平方米（以实测为准），控制城市规划道路面积6858.66平方米（以实测为准）。
2、规划用地性质：居住用地；
3、用地位置：花山大道以西、春和路以南（详见规划用地范围线）。
二、土地使用强度

1、计容建筑面积：按净用地面积与容积率的乘积计算；

2、容积率：1.0-1.2；

3、建筑密度：不大于20%；

4、建筑高度：控制在35米以内，形成建筑高度向山边、水边、生态廊道边“三边”区域逐渐降低的空间形态。建议一线临山、滨水、邻生态廊道的建筑高度控制在15米以内，具体结合方案确定；
5、绿地率：按《武汉市城市绿化条例》执行。

6、建筑色调以浅灰色为主。
三、建筑设计要求

1、遵照《武汉市建设工程规划管理技术规定》和《湖北省无障碍设施建设和管理规定》执行。

2、海绵城市建设相关要求：应符合《武汉市海绵城市规划设计导则（试行》关于海绵城市建设的指标要求。
四、特殊要求

1、出入口：遵照《武汉市东湖新技术开发区建设项目出入口规划管理技术规定（试行）》执行。
2、停车位：依据《武汉市建设工程规划管理技术规定》和《市国土规划局关于进一步加强停车设施审批管理的通知》（武土资规发﹝2015﹞122号）相关要求进行控制。
3、新能源汽车充电设施配置遵照《武汉市国土资源和规划局关于新建项目停车库增设新能源汽车充电设施的通知》（武土资规发〔2015〕081号）执行。
4、建筑后退：遵照《武汉市建设工程规划管理技术规定》执行。
5、地下空间控制：结合规划建筑方案审定。
五、遵守事项

1、本规划设计条件未尽事宜，应按照国家有关技术规范执行。
2、本规划设计条件作为供地及规划建筑设计的必备条件，未经原批准机关同意，不得改变本条件规定的各项要求和指标。如确需调整，必须重新向原批准机关申报调整规划设计条件。

3、本地块供地前应先进行现状权属调查，确认权属无争议。

4、本规划设计条件有效期壹年，至2018年8月15日止。

备注：本规划设计条件中所有的路名均以《路名规划》为准。
2017年8月16日
第四章  投标文件格式

（注：本文章提供的投标文件格式仅供参考，各投标人应根据实际情况自行进行补充编制）
（工程名称）     设计

投标文件

投    标    人：             
（全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）
日          期：          年      月     日

1、 投标一览表
	项目名称
	

	投标人名称
	

	报    价
	

	设计周期
	


投标人： （全称）          （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：           (签字或盖章)
日期：______年___月___日

2、 法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：      签名或者签章        性别：      年龄：        职务：        
系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。 

（二）授权委托书

本人             （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）
委托代理人：                                （签字） 

日期：       年      月    日
注：

1.本授权委托书后需附的法定代表人身份证明格式见前页（一）法定代表人身份证明；
3、 承诺书
致：湖北省建筑设计院
根据贵公司关于                  (项目名称)的招标文件，认真阅读了本次招标的文件，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的                 

（项目名称）招投标活动，为此对招标文件予以确认,并提供文件规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标文件中投标资质证明文件资料、投标技术文件资料、投标报价文件资料经密封，加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

3、保证遵守招标文件中的有关规定。

4、保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

投标人： （全称）          （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：           (签字或盖章)
日期：______年___月___日
4、 投标人概况
	企业法定名称
	

	企业详细地址
	
	邮政编码
	

	营业执照注册号
	
	注册资金
	

	营业范围
	

	企业类型
	
	建立时间
	年  月  日

	联系电话
	
	传真
	

	法定代表人姓名
	
	职务
	
	职称
	

	技术负责人姓名
	
	职务
	
	职称
	

	人员情况
	企业总数人：

技术人员人数：

有职称人员人数：

其中：中级职称人数：

高级职称人数：

	企业设计资质等级
	资质证书编号
	

	单位概况：

                                              单位：（盖章）


5、 投标人证照及其他证明材料
注：附公司营业执照、资质证书及财务报告扫面件。

6、 项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	本合同中拟任职务
	
	从事本专业年限
	

	参与类似工程项目设计情况

	项目名称
	建设规模
	担任职务
	参与时间
	建设单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附项目负责人证件（身份证、职称证、注册证（如有）、毕业证）扫描件。
7、 设计团队
	序号
	姓   名
	学 历
	专业
	职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8、 近3年完成的类似项目一览表
	序号
	建 设 单 位

（业主）
	工 程 名 称
	建 设 规 模

（建筑面积及
总投资额）
	完 成 日 期

（年/月）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附业绩合同扫描件

9、 获奖及其他材料
（获奖证明材料需提供清单及证书扫面件。投标人如需提供其他材料，可在获奖材料后继续提供，格式自拟。）
10、 技术部分
（根据招标文件评标办法中技术评审内容及顺序要求自行编制。）
1．设计方案思路
………
2．设计质量及进度保证措施
………
3．投资目标承诺和控制
………
4．提供优质服务的保障措施
………
5．组织协调能力

………
29

